KẾ HOẠCH THỰC HIỆN – PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG CHUYÊN SÂU

Nhóm 04 - Nhóm sinh viên thực hiện (Lớp KHMT K23A)

- 1. Vũ Ngọc Sơn (Trưởng nhóm, Kiến trúc hệ thống & Fullstack)

- 2. Vũ Bảo Linh (Kỹ sư Dữ liệu & Tích hợp AI Engine)  |  3. Tô Văn Quyền (Kiểm thử Phần mềm & Đặc tả Nghiệp vụ)  |  4. Lê Bình Nguyên (Thiết kế Giao diện UI/UX & Tài liệu Học thuật)

Tên ứng dụng: Hệ thống Nền tảng PropTech Cho Thuê & Quản Lý Căn Hộ Tích Hợp Trí Tuệ Nhân Tạo (HAVEN)

Thời gian thực hiện: Từ 27/07/2026 đến 27/09/2026 (9 tuần)

Kế hoạch chi tiết

|  | Công việc | Thành viên thực hiện | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | Tuần 01 (Từ: 27/07/2026 Đến: 02/08/2026) | Khảo sát thị trường BĐS cho thuê, phân tích các bất cập thực tế (chi phí ẩn, ngập lụt, rủi ro PCCC, quỵt cọc, tin ảo). (Sản phẩm: Báo cáo khảo sát thị trường) | Vũ Ngọc Sơn |
|  | Tuần 01 (Từ: 27/07/2026 Đến: 02/08/2026) | Xác định mục tiêu hệ thống HAVEN và phạm vi ứng dụng GenAI trong giải quyết bài toán. (Sản phẩm: Đề cương bài toán AI) | Vũ Bảo Linh |
|  | Tuần 01 (Từ: 27/07/2026 Đến: 02/08/2026) | Lập kế hoạch tổng thể 9 tuần và phân công vai trò 4 thành viên trong nhóm. (Sản phẩm: Kế hoạch 9 tuần) | Tô Văn Quyền |
|  | Tuần 01 (Từ: 27/07/2026 Đến: 02/08/2026) | Thiết lập quy trình làm việc Git, Antigravity Workspace và chuẩn tài liệu hóa. (Sản phẩm: Setup repo & workspace) | Lê Bình Nguyên |
|  | Tuần 01 (Từ: 27/07/2026 Đến: 02/08/2026) | Họp nhóm tổng kết tuần 1 và thống nhất bảng phạm vi tính năng (Product Scope). (Sản phẩm: Biên bản họp tuần 1) | Cả nhóm |
| 10 | Tuần 02 (Từ: 03/08/2026 Đến: 09/08/2026) | Xây dựng bảng 20 câu hỏi phỏng vấn thu thập yêu cầu người dùng (Tenant & Landlord). (Sản phẩm: Bộ 20 câu hỏi Q&A) | Vũ Ngọc Sơn |
|  | Tuần 02 (Từ: 03/08/2026 Đến: 09/08/2026) | Phân loại danh mục Yêu cầu Chức năng (Functional) và Phi chức năng (Non-Functional). (Sản phẩm: Bảng phân loại yêu cầu) | Vũ Bảo Linh |
|  | Tuần 02 (Từ: 03/08/2026 Đến: 09/08/2026) | Thiết kế Sơ đồ phân cấp chức năng hệ thống (Function Hierarchy). (Sản phẩm: Sơ đồ phân cấp chức năng) | Tô Văn Quyền |
|  | Tuần 02 (Từ: 03/08/2026 Đến: 09/08/2026) | Đặc tả yêu cầu nghiệp vụ True Cost Breakdown và quy chuẩn an toàn PCCC QCVN 06:2022. (Sản phẩm: Tài liệu nghiệp vụ chi phí & PCCC) | Lê Bình Nguyên |
|  | Tuần 02 (Từ: 03/08/2026 Đến: 09/08/2026) | Hoàn thiện tài liệu 02_requirements-qa.docx nộp giảng viên. (Sản phẩm: Tài liệu Q&A hoàn chỉnh) | Cả nhóm |
| 15 | Tuần 03 (Từ: 10/08/2026 Đến: 16/08/2026) | Soạn thảo tài liệu Đặc tả yêu cầu phần mềm SRS (Software Requirements Specification). (Sản phẩm: Khung tài liệu SRS) | Vũ Ngọc Sơn |
|  | Tuần 03 (Từ: 10/08/2026 Đến: 16/08/2026) | Xác định danh sách Tác nhân (Actors) và vẽ Use Case Diagram tổng quát bằng Mermaid/Draw.io. (Sản phẩm: Sơ đồ Use Case tổng quát) | Vũ Bảo Linh |
|  | Tuần 03 (Từ: 10/08/2026 Đến: 16/08/2026) | Chi tiết hóa Use Case: Tìm kiếm True Cost & Bản Đồ PCCC/Ngập lụt (UC001). (Sản phẩm: Đặc tả UC001 chi tiết) | Tô Văn Quyền |
|  | Tuần 03 (Từ: 10/08/2026 Đến: 16/08/2026) | Chi tiết hóa Use Case: Đăng tin thông minh tự động bằng AI (UC002). (Sản phẩm: Đặc tả UC002 chi tiết) | Lê Bình Nguyên |
|  | Tuần 03 (Từ: 10/08/2026 Đến: 16/08/2026) | Đánh giá & Kiểm thử chấp nhận yêu cầu (Requirements Review & Baseline SRS). (Sản phẩm: Bản hoàn chỉnh SRS 1.0) | Cả nhóm |
| 20 | Tuần 04 (Từ: 17/08/2026 Đến: 23/08/2026) | Thiết kế kiến trúc hệ thống tổng thể (System Architecture, Tech Stack React + Vite + Tailwind + Lucide). (Sản phẩm: Kiến trúc hệ thống) | Vũ Ngọc Sơn |
|  | Tuần 04 (Từ: 17/08/2026 Đến: 23/08/2026) | Thiết kế mô hình dữ liệu (Data Modeling TypeScript Interfaces, 150 căn hộ, 16 thành phố). (Sản phẩm: Schema dữ liệu & Mock data) | Vũ Bảo Linh |
|  | Tuần 04 (Từ: 17/08/2026 Đến: 23/08/2026) | Xây dựng bộ mock data chuẩn hóa, mô phỏng cảm biến IoT, báo cáo PCCC và chỉ số ngập lụt. (Sản phẩm: Dataset 150 căn hộ) | Tô Văn Quyền |
|  | Tuần 04 (Từ: 17/08/2026 Đến: 23/08/2026) | Thiết kế UI Wireframe/Mockups cho 4 phân hệ chính (Tenant, Landlord, Admin, Resident). (Sản phẩm: Giao diện UI Mockups) | Lê Bình Nguyên |
|  | Tuần 04 (Từ: 17/08/2026 Đến: 23/08/2026) | Tổng kết tiến độ Giai đoạn 1 & Thực hiện Bài Kiểm tra 1 (Nộp bộ 3 tài liệu + Demo). (Sản phẩm: Hoàn thành Bài Kiểm tra 1) | Cả nhóm |
| 26 | Tuần 05 (Từ: 24/08/2026 Đến: 30/08/2026) | Phát triển phân hệ Khách tìm thuê: Tìm kiếm AI ngôn ngữ tự nhiên, bộ lọc đa tiêu chí. (Sản phẩm: Module Tìm kiếm AI) | Vũ Ngọc Sơn |
|  | Tuần 05 (Từ: 24/08/2026 Đến: 30/08/2026) | Phát triển Bản đồ PCCC & Ngập lụt và So sánh đa chiều (Radar Chart 5 trục). (Sản phẩm: Module Bản đồ & Radar) | Vũ Bảo Linh |
|  | Tuần 05 (Từ: 24/08/2026 Đến: 30/08/2026) | Xây dựng Cẩm nang khu vực & Công cụ giả lập tuyến đường đi làm (Commute Simulator). (Sản phẩm: Module Cẩm nang & Commute) | Tô Văn Quyền |
|  | Tuần 05 (Từ: 24/08/2026 Đến: 30/08/2026) | Tích hợp Tour tham quan thực tế ảo 360 độ và Thư viện tài liệu mẫu. (Sản phẩm: Module VR 360 & Docs) | Lê Bình Nguyên |
|  | Tuần 05 (Từ: 24/08/2026 Đến: 30/08/2026) | Kiểm thử chức năng phân hệ Tenant (Unit Testing & UI Interaction Testing). (Sản phẩm: Báo cáo test phân hệ Tenant) | Cả nhóm |
|  | Tuần 06 (Từ: 31/08/2026 Đến: 06/09/2026) | Phát triển phân hệ Chủ nhà: Trình soạn tin đăng tự động bằng AI (Smart Listing Creator). (Sản phẩm: Module Soạn tin AI) | Vũ Ngọc Sơn |
| 31 | Tuần 06 (Từ: 31/08/2026 Đến: 06/09/2026) | Phát triển Bảng quản trị danh mục phòng, sơ đồ mặt bằng (Floor Plan Layout). (Sản phẩm: Module Quản lý phòng) | Vũ Bảo Linh |
|  | Tuần 06 (Từ: 31/08/2026 Đến: 06/09/2026) | Phát triển Hệ thống quản lý Lead & Đặt lịch xem phòng trực tiếp. (Sản phẩm: Module Quản lý Lead) | Tô Văn Quyền |
|  | Tuần 06 (Từ: 31/08/2026 Đến: 06/09/2026) | Xây dựng Trình tạo hợp đồng điện tử E-Sign và Hóa đơn thu tiền tự động. (Sản phẩm: Module Hợp đồng & Hóa đơn) | Lê Bình Nguyên |
|  | Tuần 06 (Từ: 31/08/2026 Đến: 06/09/2026) | Tổng kết tiến độ Giai đoạn 2 & Thực hiện Bài Kiểm tra 2. (Sản phẩm: Hoàn thành Bài Kiểm tra 2) | Cả nhóm |
|  | Tuần 07 (Từ: 07/09/2026 Đến: 13/09/2026) | Phát triển phân hệ Quản trị sàn (Marketplace Admin Dashboard & Sức khỏe sàn). (Sản phẩm: Module Admin Dashboard) | Vũ Ngọc Sơn |
| 36 | Tuần 07 (Từ: 07/09/2026 Đến: 13/09/2026) | Xây dựng Trung tâm kiểm duyệt tin đăng, phát hiện tin ảo và cơ chế xếp hạng Trust Score. (Sản phẩm: Module Kiểm duyệt & Trust Score) | Vũ Bảo Linh |
|  | Tuần 07 (Từ: 07/09/2026 Đến: 13/09/2026) | Phát triển Hệ thống phòng chống lừa đảo, bảo vệ tiền cọc trung gian (Escrow Protection). (Sản phẩm: Module Escrow & Anti-Fraud) | Tô Văn Quyền |
|  | Tuần 07 (Từ: 07/09/2026 Đến: 13/09/2026) | Xây dựng Báo cáo phân tích doanh thu sàn, Take-rate và gói thuê bao. (Sản phẩm: Module Doanh thu sàn) | Lê Bình Nguyên |
|  | Tuần 07 (Từ: 07/09/2026 Đến: 13/09/2026) | Kiểm thử tích hợp hệ thống phân hệ Admin (Integration Testing). (Sản phẩm: Báo cáo test phân hệ Admin) | Cả nhóm |
|  | Tuần 08 (Từ: 14/09/2026 Đến: 20/09/2026) | Hoàn thiện phân hệ Cư dân đang thuê (Resident App: IoT Smart Home, VAS, Vé bảo trì). (Sản phẩm: Module Resident App) | Vũ Ngọc Sơn |
| 41 | Tuần 08 (Từ: 14/09/2026 Đến: 20/09/2026) | Tối ưu hóa hiệu năng, SEO, Lighthouse Audit và tương thích Responsive Mobile. (Sản phẩm: Báo cáo Performance & SEO) | Vũ Bảo Linh |
|  | Tuần 08 (Từ: 14/09/2026 Đến: 20/09/2026) | Kiểm thử tải (Load Testing), kiểm thử bảo mật (Security Review) và khắc phục lỗi. (Sản phẩm: Báo cáo bảo mật & bug fix) | Tô Văn Quyền |
|  | Tuần 08 (Từ: 14/09/2026 Đến: 20/09/2026) | Đóng gói ứng dụng, cấu hình CI/CD và triển khai thử nghiệm trên môi trường Production. (Sản phẩm: Production Deployment) | Lê Bình Nguyên |
|  | Tuần 08 (Từ: 14/09/2026 Đến: 20/09/2026) | Họp nghiệm thu toàn bộ tính năng phần mềm nội bộ nhóm. (Sản phẩm: Biên bản nghiệm thu phần mềm) | Cả nhóm |
|  | Tuần 09 (Từ: 21/09/2026 Đến: 27/09/2026) | Chuẩn bị bài thuyết trình, tài liệu hướng dẫn sử dụng và kịch bản demo trực tiếp. (Sản phẩm: Slide & Kịch bản demo) | Vũ Ngọc Sơn |
| 44 | Tuần 09 (Từ: 21/09/2026 Đến: 27/09/2026) | Rà soát, đóng gói toàn bộ mã nguồn, tài liệu học thuật và artifact dự án. (Sản phẩm: Kho tài liệu hoàn chỉnh) | Vũ Bảo Linh |
|  | Tuần 09 (Từ: 21/09/2026 Đến: 27/09/2026) | Thực hiện Bài Kiểm tra 3 & Báo cáo tổng kết môn học trước giảng viên. (Sản phẩm: Báo cáo tổng kết môn học) | Cả nhóm |
|  | Tuần 09 (Từ: 21/09/2026 Đến: 27/09/2026) | Tổng kết đánh giá đóng góp thành viên và đúc kết kinh nghiệm phát triển cùng GenAI. (Sản phẩm: Báo cáo Kaizen tổng kết) | Cả nhóm |
|  | BẢO VỆ ĐỒ ÁN CUỐI KỲ TRƯỚC HỘI ĐỒNG (FINAL PROJECT DEFENSE). | Cả nhóm | BÀI KIỂM TRA 3 - FINAL |